# 14.00 – PHASE 2 FOUNDATION v1.0

## Constitutional Framework & Execution Principles

Blueprint Valladolid.mx

# CONTROL DOCUMENTAL

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Código | 14.00 |
| Serie | 14 |
| Nombre | Phase 2 Foundation |
| Versión | 1.0 |
| Estado | Draft para aprobación |
| Fase | Fase 2 |
| Autoridad | Blueprint Valladolid.mx |
| Documento anterior | 13.Z – Phase 1 Closure |
| Documento siguiente | 14.01 – Architecture & Roadmap |
| Dependencias | START-HERE-FIRST · Series 00–13.Z · Serie 12D · 12D Audit · 12D Compliance Report · 14.0 Preparation Report |

# PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

El presente documento constituye el punto oficial de inicio de la Serie 14 del Blueprint Valladolid.mx.

Su finalidad consiste en establecer el marco constitucional y los principios rectores que gobernarán toda la ejecución de la Fase 2.

La Serie 13 definió la infraestructura técnica, el modelo de dominio, la seguridad, la identidad, el CMS Governance y la arquitectura general de la plataforma.

La Serie 12D consolidó la identidad visual, la experiencia de usuario y las reglas de gobernanza de diseño.

La Serie 14 no modifica ninguna de esas decisiones.

Su responsabilidad consiste en definir la metodología mediante la cual dicha arquitectura será transformada en una plataforma turística completamente operativa.

Este documento establece la autoridad documental de la Fase 2 y constituye la referencia obligatoria para todos los documentos posteriores de la Serie 14.

# ALCANCE

El presente documento regula exclusivamente:

- la constitución oficial de la Fase 2;

- los principios generales de ejecución;

- la arquitectura oficial de construcción;

- la relación de la Serie 14 con el Blueprint;

- las reglas generales que deberán respetar todos los documentos de esta serie.

No define funcionalidades específicas.

No sustituye documentos anteriores.

No modifica la arquitectura aprobada durante la Fase 1.

# ORGANIZACIÓN OFICIAL DE LA SERIE 14

La Serie 14 queda estructurada en los siguientes documentos:

| Documento | Contenido |
| --- | --- |
| 14.00 | Phase 2 Foundation |
| 14.01 | Architecture & Roadmap |
| 14.02 | Definition of Ready & Execution Gates |
| 14.03 | Definition of Done · QA · UAT · Release |
| 14.04 | Governance & Change Control |
| 14.05 | Directivas para Lovable · Checklists · Anexos · Glosario |

Todos los documentos de esta serie deberán leerse en el orden indicado.

Cada documento complementa al anterior.

Ningún documento podrá contradecir la autoridad establecida por los documentos precedentes sin una actualización documental formalmente aprobada.

# RESUMEN EJECUTIVO

La Fase 1 concluyó con una arquitectura estable, un modelo de dominio consolidado y una gobernanza técnica y visual certificada mediante la Serie 13 y la Serie 12D.

La Fase 2 tiene como propósito transformar esa base técnica en una plataforma turística completamente operativa.

Para lograrlo, la construcción se realizará mediante una secuencia controlada de olas, reglas de ejecución, criterios de aprobación y mecanismos de gobernanza que garanticen la estabilidad del sistema durante toda su evolución.

El presente documento constituye la base normativa sobre la cual se desarrollarán todos los documentos posteriores de la Serie 14.

# ÍNDICE

- Constitución de la Fase 2.

- Principios de Ejecución.

- Arquitectura Oficial de Construcción.

Fin de la Parte 1 del documento 14.00.

La siguiente parte comenzará directamente con el Capítulo 1 – Constitución de la Fase 2, utilizando el texto completo que ya recuperaste del historial y sin volver a resumirlo.

# CAPÍTULO 1

# Constitución de la Fase 2

## 1.1 Propósito

La Fase 2 representa el inicio de la construcción funcional de Valladolid.mx sobre la línea base consolidada durante la Fase 1.

Su finalidad consiste en transformar una plataforma técnicamente preparada en un ecosistema turístico completamente operativo, manteniendo la integridad de la arquitectura, la identidad visual y la gobernanza documental establecidas por el Blueprint.

La Fase 2 no redefine el proyecto.

La Fase 2 materializa la visión definida durante la Fase 1.

## 1.2 Línea Base Oficial

Toda implementación iniciará sobre una línea base considerada definitiva.

Dicha línea base está conformada por:

- START-HERE-FIRST

- Series 00–10

- Serie 11 (Arquitectura de Datos)

- Serie 12 (UX, UI e Identidad)

- Serie 12D (Gobernanza Visual)

- Serie 13 (Infraestructura, Dominio, Identidad, CMS Governance y QA)

- 13.Z – Fase 1 Closure

- 12D Audit

- 12D Compliance Report

- 14.0 Preparation Report

Estos documentos constituyen el marco normativo obligatorio para toda la Fase 2.

## 1.3 Misión

Construir la totalidad de las capacidades funcionales previstas para Valladolid.mx respetando estrictamente la arquitectura aprobada, sin introducir deuda técnica innecesaria y preservando la experiencia del viajero como principio rector.

## 1.4 Visión

Al finalizar la Fase 2, Valladolid.mx deberá operar como una plataforma turística inteligente capaz de integrar, en un mismo ecosistema:

- contenido editorial;

- empresas turísticas;

- productos;

- destinos;

- marketplace;

- planeación de viajes;

- concierge humano;

- inteligencia artificial;

- administración empresarial;

- analítica operativa.

Todo ello sustentado sobre una única arquitectura y un único modelo de datos.

## 1.5 Alcance

La Fase 2 comprende exclusivamente la construcción de las capacidades definidas en el Blueprint.

Quedan incluidos:

- CMS Studio.

- Portal Empresarial.

- Marketplace.

- Gestión de Empresas.

- Gestión de Productos.

- Gestión de Destinos.

- Reseñas.

- Concierge Workspace.

- Arma tu Viaje.

- Alux Intelligence.

- Traducciones.

- Observabilidad y Dashboards.

Cualquier funcionalidad no contemplada en el Blueprint requerirá una nueva aprobación documental antes de incorporarse al proyecto.

## 1.6 Principios Constitucionales

Toda decisión de desarrollo deberá respetar los siguientes principios:

- La arquitectura prevalece sobre la velocidad.

- La experiencia del viajero prevalece sobre la conveniencia técnica.

- La reutilización prevalece sobre la duplicación.

- La documentación evoluciona junto con el código.

- Ningún bloque inicia sin cumplir su Definition of Ready.

- Ningún bloque concluye sin superar sus Execution Gates y su Definition of Done.

- Toda modificación deberá ser trazable y reversible.

- La simplicidad tendrá prioridad sobre soluciones complejas.

## 1.7 Restricciones Permanentes

Durante toda la Fase 2 queda prohibido:

- alterar la arquitectura aprobada por la Serie 13;

- modificar el Design System establecido por la Serie 12D;

- crear componentes paralelos;

- romper la navegación oficial;

- introducir lógica fuera del modelo de dominio;

- omitir documentación;

- implementar funcionalidades fuera del orden establecido en este documento.

Toda excepción deberá aprobarse documentalmente antes de ejecutarse.

## 1.8 Objetivos Estratégicos

Los objetivos estratégicos de la Fase 2 son:

- sustituir progresivamente todos los datos simulados por contenido administrado desde el CMS;

- habilitar la operación real de empresas turísticas;

- consolidar el Marketplace como fuente pública oficial de información;

- integrar Concierge y Alux bajo una arquitectura unificada;

- preparar la plataforma para fases futuras sin comprometer la estabilidad alcanzada.

## 1.9 Criterios de Éxito

La Fase 2 será considerada concluida únicamente cuando:

- todas las olas de construcción hayan sido completadas;

- todos los módulos funcionen sobre datos reales;

- todos los Execution Gates hayan sido aprobados;

- el Blueprint permanezca sincronizado con la implementación;

- no existan desviaciones críticas de arquitectura, UX o gobernanza.

## 1.10 Declaración Constitucional

El presente documento constituye la autoridad oficial para la ejecución de la Fase 2.

A partir de su aprobación, toda planificación, desarrollo, revisión, integración y liberación deberá alinearse con sus disposiciones.

Ninguna implementación podrá justificar una excepción permanente a la arquitectura, a la Serie 13, a la Serie 12D o al Blueprint sin la emisión previa de una actualización documental aprobada.

Este documento permanecerá vigente durante toda la Fase 2 y servirá como referencia para los documentos específicos de ejecución (14.1, 14.2, 14.3, …, 14.Z).

Fin del Capítulo 1.

La siguiente parte del documento iniciará con el Capítulo 2 – Principios de Ejecución, manteniendo el mismo nivel de detalle y formato.

# CAPÍTULO 2

# Principios de Ejecución

## 2.1 Objetivo

Este capítulo establece la metodología oficial con la que deberá ejecutarse la Fase 2.

Su propósito consiste en garantizar que toda implementación siga un proceso uniforme, predecible y controlado, preservando la calidad alcanzada durante la Fase 1.

La ejecución constituye una disciplina.

No una secuencia de tareas aisladas.

## 2.2 Filosofía de Construcción

La Fase 2 se desarrollará bajo el principio de construcción incremental controlada.

Cada bloque deberá:

- aportar valor real al producto;

- integrarse con la arquitectura existente;

- permanecer estable antes de continuar;

- documentarse completamente;

- poder liberarse de forma independiente.

No deberán desarrollarse funcionalidades parcialmente terminadas esperando corregirse posteriormente.

## 2.3 Principios Fundamentales

Toda implementación deberá respetar los siguientes principios.

### Construir antes que optimizar

Primero deberá existir una funcionalidad completa y estable.

Las optimizaciones se realizarán posteriormente, sin comprometer la arquitectura.

### Integrar antes que expandir

Ningún módulo nuevo podrá construirse si el módulo anterior aún presenta inconsistencias.

La integración tiene prioridad sobre el crecimiento.

### Reutilizar antes que crear

Antes de desarrollar un nuevo componente, servicio o proceso deberá verificarse si existe uno compatible dentro del ecosistema.

La duplicación queda prohibida salvo aprobación documental.

### Terminar antes de continuar

Un bloque únicamente podrá liberar dependencias cuando:

- supere QA;

- supere los Execution Gates;

- cumpla el Definition of Done;

- actualice la documentación correspondiente.

## 2.4 Construcción por Olas

Toda la Fase 2 se ejecutará mediante olas de construcción.

Cada ola constituye una unidad completa de trabajo.

Una ola deberá:

- iniciar;

- desarrollarse;

- validarse;

- documentarse;

- aprobarse;

- cerrarse.

Solo entonces podrá comenzar la siguiente.

No existirán olas parcialmente abiertas.

## 2.5 Gestión de Dependencias

Toda dependencia deberá resolverse antes de iniciar un nuevo bloque.

No se permitirá:

- desarrollar sobre componentes incompletos;

- asumir funcionalidades futuras;

- utilizar implementaciones temporales como solución permanente.

Las dependencias deberán estar documentadas y aprobadas.

## 2.6 Calidad Continua

La calidad no constituye una etapa final.

Cada implementación deberá mantener permanentemente:

- cumplimiento del Blueprint;

- cumplimiento de la Serie 13;

- cumplimiento de la Serie 12D;

- cumplimiento de estándares de seguridad;

- cumplimiento del Design System.

Las desviaciones deberán corregirse inmediatamente.

## 2.7 Documentación Continua

Toda modificación relevante deberá actualizar simultáneamente:

- Blueprint;

- documentación técnica;

- diagramas;

- decisiones arquitectónicas;

- historial de cambios.

No deberá existir código cuya documentación oficial no haya sido actualizada.

## 2.8 Integración Continua

Cada bloque desarrollado deberá integrarse continuamente con el ecosistema existente.

La integración incluye:

- autenticación;

- permisos;

- CMS;

- Marketplace;

- Portal Empresarial;

- Concierge;

- Alux;

- servicios compartidos.

No se permitirán desarrollos aislados.

## 2.9 Gestión de Riesgos

Antes de iniciar cualquier ola deberán identificarse:

- riesgos técnicos;

- riesgos funcionales;

- riesgos operativos;

- riesgos de seguridad;

- riesgos de experiencia de usuario.

Cada riesgo deberá contar con una estrategia de mitigación documentada.

## 2.10 Declaración de Ejecución

Toda la Fase 2 deberá ejecutarse conforme a estos principios.

La velocidad de desarrollo nunca justificará:

- romper la arquitectura;

- generar deuda técnica;

- omitir documentación;

- degradar la experiencia del usuario;

- incumplir el Blueprint.

La disciplina de ejecución constituye uno de los activos estratégicos de Valladolid.mx y deberá preservarse durante toda la evolución de la plataforma.

Fin del Capítulo 2.

La siguiente parte del documento desarrollará el Capítulo 3 – Arquitectura Oficial de Construcción, que definirá las diez olas oficiales de implementación, sus dependencias, reglas de transición y la arquitectura operativa de la Fase 2.

# CAPÍTULO 3

# Arquitectura Oficial de Construcción

## 3.1 Objetivo

Este capítulo establece la arquitectura oficial de ejecución de la Fase 2.

Su propósito consiste en definir el orden obligatorio en el que deberán construirse las capacidades funcionales de Valladolid.mx, garantizando que cada módulo se apoye sobre una base previamente validada.

La arquitectura de construcción tiene carácter obligatorio.

Ningún bloque podrá adelantarse sin una autorización documental expresa.

## 3.2 Principio Rector

La Fase 2 no se construirá por pantallas.

La Fase 2 se construirá por capacidades de negocio.

Cada capacidad deberá quedar completamente operativa antes de habilitar la siguiente.

Este enfoque garantiza:

- menor deuda técnica;

- mayor estabilidad;

- integración continua;

- reutilización de componentes;

- menor riesgo operativo.

## 3.3 Arquitectura General

La construcción seguirá una arquitectura en capas.

Blueprint

│

▼

Infraestructura (Fase 1)

│

▼

CMS Core

│

▼

Portal Empresarial

│

▼

Marketplace Público

│

▼

Concierge

│

▼

Arma tu Viaje

│

▼

Alux Intelligence

│

▼

Analytics & Observabilidad

Cada capa habilita a la siguiente.

## 3.4 Orden Oficial de Construcción

La Fase 2 se ejecutará mediante diez olas oficiales.

### Ola 1 — CMS Studio

Objetivo

Convertir el CMS en la fuente oficial de administración del contenido.

Incluye

- Articles

- Pages

- Events

- Editorial Routes

- FAQ

- Promotions

- Banners

- SEO

- Media Assets

- Translations

Resultado esperado

El CMS administrará completamente el contenido del destino.

### Ola 2 — Migración de Contenido

Objetivo

Eliminar progresivamente todos los mocks.

Orden obligatorio

- Categorías

- Destinos

- Rutas

- Empresas

- Reseñas

Resultado esperado

Toda la información pública provendrá del CMS.

### Ola 3 — Portal Empresarial

Objetivo

Permitir que las empresas administren su propia información.

Incluye

- Empresas

- Productos

- Horarios

- Ubicaciones

- Multimedia

- Contactos

- Redes Sociales

- Invitaciones

- Roles internos

Resultado esperado

Cada empresa administrará sus recursos bajo RLS.

### Ola 4 — Marketplace

Objetivo

Construir el Marketplace oficial del destino.

Incluye

- Empresas

- Productos

- Experiencias

- Eventos

- Rutas

- Puntos de Interés

- SEO

- Buscador

Resultado esperado

Marketplace completamente operativo.

### Ola 5 — Sistema de Reputación

Objetivo

Implementar reseñas verificadas.

Incluye

- Reviews

- Moderación

- Reportes

- Reputación

- Antiabuso

Resultado esperado

Sistema de reputación estable.

### Ola 6 — Concierge Workspace

Objetivo

Construir el espacio operativo del Concierge.

Incluye

- Solicitudes

- Expedientes

- Asignaciones

- Notas

- Cotizaciones

- Seguimiento

Resultado esperado

Concierge completamente funcional.

### Ola 7 — Arma tu Viaje

Objetivo

Persistir itinerarios completos del visitante.

Incluye

- Travel Plans

- Favoritos

- Agenda

- Exportación

- Compartir

Resultado esperado

Planeador oficial del visitante.

### Ola 8 — Alux Intelligence

Objetivo

Integrar la inteligencia artificial con la plataforma.

Incluye

- Knowledge Sources

- Embeddings

- AI Gateway

- Respuestas

- Sugerencias

- Contexto

Resultado esperado

Alux operando sobre información real.

### Ola 9 — Internacionalización

Objetivo

Automatizar la traducción del contenido.

Incluye

- Traducciones

- Validación

- Cobertura

- Publicación por idioma

Resultado esperado

Marketplace completamente multilenguaje.

### Ola 10 — Observabilidad

Objetivo

Cerrar la operación de la Fase 2.

Incluye

- Dashboards

- Auditorías

- KPIs

- Logs

- Analytics

- Estado del sistema

Resultado esperado

Plataforma completamente monitorizada.

## 3.5 Dependencias

Toda ola dependerá de la conclusión satisfactoria de la anterior.

No podrán iniciarse desarrollos paralelos que rompan la secuencia oficial.

Las dependencias técnicas deberán respetarse incluso cuando existan múltiples equipos trabajando simultáneamente.

La paralelización únicamente será válida cuando dos módulos no compartan dependencias críticas.

## 3.6 Reglas de Construcción

Cada ola deberá:

- iniciar únicamente tras aprobar el Gate anterior;

- construir capacidades completas;

- reutilizar componentes oficiales;

- reutilizar servicios existentes;

- reutilizar el modelo de dominio;

- reutilizar la arquitectura de autenticación;

- reutilizar la gobernanza del CMS.

La creación de soluciones paralelas queda prohibida.

## 3.7 Criterios de Transición

Una ola únicamente liberará la siguiente cuando:

- cumpla su Definition of Ready;

- supere todos los Execution Gates;

- cumpla el Definition of Done;

- apruebe QA;

- actualice el Blueprint;

- actualice la documentación técnica.

No existirán aprobaciones parciales.

## 3.8 Escalabilidad

La arquitectura deberá permitir incorporar nuevas capacidades sin modificar la estructura existente.

Toda nueva funcionalidad deberá integrarse como una extensión natural del ecosistema.

No deberán realizarse rediseños estructurales durante la Fase 2.

## 3.9 Gestión de Excepciones

Toda modificación al orden oficial de construcción requerirá:

- análisis técnico;

- evaluación del impacto arquitectónico;

- evaluación del impacto documental;

- estrategia de mitigación;

- aprobación formal del Arquitecto del Blueprint.

Mientras dicha aprobación no exista, prevalecerá el orden definido en este documento.

## 3.10 Declaración Arquitectónica

La Arquitectura Oficial de Construcción constituye el eje operativo de la Fase 2.

Todo desarrollo deberá respetar el orden de las olas, sus dependencias y sus criterios de transición.

La estabilidad de Valladolid.mx dependerá de construir capacidades completas sobre fundamentos previamente validados, evitando desarrollos aislados, paralelos o fuera de secuencia.

Este capítulo tendrá carácter normativo durante toda la Fase 2.

# DIRECTIVAS PARA LOVABLE

## Objetivo

Las siguientes directivas constituyen las reglas operativas que Lovable deberá respetar durante toda la ejecución de la Fase 2.

Estas directivas complementan al Blueprint y no sustituyen ninguna disposición establecida por las Series 00–13 ni por la Serie 12D.

## Directiva 1 – Lectura Obligatoria

Antes de iniciar cualquier implementación correspondiente a la Fase 2, Lovable deberá leer obligatoriamente:

- START-HERE-FIRST.

- Series 00–10.

- Serie 11.

- Serie 12.

- Serie 12D.

- Serie 13.

- 13.Z – Phase 1 Closure.

- 12D Audit.

- 12D Compliance Report.

- 14.0 Preparation Report.

- Documento 14.00.

## Directiva 2 – Orden Documental

La Serie 14 deberá seguir obligatoriamente la siguiente secuencia:

- 14.00 – Phase 2 Foundation

- 14.01 – Architecture & Roadmap

- 14.02 – Definition of Ready & Execution Gates

- 14.03 – Definition of Done · QA · UAT · Release

- 14.04 – Governance & Change Control

- 14.05 – Directivas, Checklists y Anexos

No deberá iniciarse un documento posterior sin comprender el anterior.

## Directiva 3 – Protección de la Arquitectura

Lovable no deberá:

- modificar la Serie 13;

- modificar la Serie 12D;

- modificar el modelo de dominio;

- alterar la navegación oficial;

- crear componentes paralelos;

- introducir deuda técnica deliberada.

Toda excepción requerirá una aprobación documental previa.

## Directiva 4 – Reutilización

Antes de crear cualquier nuevo componente, servicio o proceso, Lovable deberá verificar la existencia de una solución oficial reutilizable dentro del Blueprint.

La reutilización constituye un principio obligatorio de la Fase 2.

## Directiva 5 – Cierre por Olas

Al finalizar cada ola de construcción, Lovable deberá emitir un reporte que incluya, como mínimo:

- objetivo alcanzado;

- componentes implementados;

- dependencias resueltas;

- Execution Gates superados;

- Definition of Done cumplido;

- riesgos abiertos;

- documentación actualizada.

# REFERENCIAS CRUZADAS

## Documentos Precedentes

- START-HERE-FIRST

- Series 00–10

- Serie 11

- Serie 12

- Serie 12D

- Serie 13

- 13.Z – Phase 1 Closure

- 12D Audit

- 12D Compliance Report

- 14.0 Preparation Report

## Documentos Derivados

- 14.01 – Architecture & Roadmap

- 14.02 – Definition of Ready & Execution Gates

- 14.03 – Definition of Done · QA · UAT · Release

- 14.04 – Governance & Change Control

- 14.05 – Directivas, Checklists y Anexos

# VIGENCIA

El presente documento entra en vigor a partir de su incorporación oficial al repositorio del Blueprint.

Permanecerá vigente durante toda la Fase 2 y únicamente podrá modificarse mediante una actualización documental formal que incremente su versión.

# HISTORIAL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-06-29 | Primera emisión oficial del documento 14.00 – Phase 2 Foundation. Se establece la base constitucional, metodológica y arquitectónica para la ejecución de la Fase 2. |

# DECLARACIÓN DE CIERRE

Con la aprobación del presente documento queda oficialmente inaugurada la Serie 14 del Blueprint Valladolid.mx.

A partir de este momento:

- La Fase 1 se considera congelada.

- La Serie 13 constituye la línea base arquitectónica permanente.

- La Serie 12D constituye la línea base de experiencia e identidad visual.

- La Fase 2 deberá ejecutarse respetando la Arquitectura Oficial de Construcción y las directivas establecidas en este documento.

Toda implementación futura deberá alinearse con estas disposiciones hasta la emisión del documento 14.Z – Phase 2 Closure.

# FIN DEL DOCUMENTO

Documento siguiente:

14.01 – Architecture & Roadmap

Estado del documento: Aprobado para publicación en el repositorio del Blueprint.