# 14.01 – Continuación del Documento 14.00

## Serie 14 – Blueprint Valladolid.mx

Este documento constituye la continuación directa del documento 14.00 – Phase 2 Foundation.

Su propósito es definir el Roadmap Oficial de la Fase 2 y la Arquitectura de Integración que gobernará la construcción de todas las capacidades funcionales de Valladolid.mx.

La lectura deberá continuar exactamente desde el documento anterior.

Documento anterior

14.00 – Phase 2 Foundation

Documento siguiente

14.02 – Definition of Ready & Execution Gates

# CAPÍTULO 4

# Roadmap Oficial de la Fase 2

## 4.1 Objetivo

El presente capítulo establece el Roadmap Oficial de construcción de la Fase 2.

Su finalidad consiste en definir el orden estratégico mediante el cual las capacidades funcionales de Valladolid.mx deberán desarrollarse hasta conformar una plataforma completamente operativa.

El Roadmap constituye la planificación arquitectónica oficial del Blueprint.

Toda modificación a esta secuencia requerirá autorización documental expresa.

## 4.2 Principios del Roadmap

El Roadmap de la Fase 2 se fundamenta en los siguientes principios:

- construir capacidades completas y no funcionalidades aisladas;

- consolidar cada ola antes de iniciar la siguiente;

- minimizar deuda técnica;

- reutilizar la infraestructura desarrollada durante la Fase 1;

- garantizar una evolución estable y progresiva del ecosistema.

Cada etapa deberá incrementar el valor operativo de la plataforma sin comprometer la estabilidad alcanzada en las fases anteriores.

## 4.3 Estructura General del Roadmap

La Fase 2 estará organizada en diez olas oficiales de construcción:

| Ola | Capacidad Principal | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | CMS Studio | Administración integral del contenido |
| 2 | Migración de Contenido | Eliminación completa de mocks |
| 3 | Portal Empresarial | Gestión autónoma de empresas |
| 4 | Marketplace | Publicación oficial del destino |
| 5 | Sistema de Reputación | Reseñas verificadas |
| 6 | Concierge Workspace | Gestión operativa del Concierge |
| 7 | Arma tu Viaje | Planeador persistente del visitante |
| 8 | Alux Intelligence | IA integrada con datos reales |
| 9 | Internacionalización | Plataforma multilenguaje |
| 10 | Observabilidad | Operación completamente monitorizada |

Cada ola representa una unidad funcional completa y deberá concluir antes del inicio de la siguiente.

## 4.4 Objetivos Estratégicos por Ola

Cada ola deberá cumplir simultáneamente objetivos técnicos, funcionales y documentales.

No bastará con implementar código.

Será obligatorio entregar:

- implementación funcional;

- integración completa;

- documentación actualizada;

- cumplimiento de QA;

- aprobación de los Execution Gates;

- cierre formal de la ola.

La liberación parcial de una ola no estará permitida.

## 4.5 Declaración del Roadmap

El presente Roadmap constituye la planificación oficial para toda la Fase 2.

Las diez olas aquí definidas representan el único orden autorizado para la construcción del ecosistema Valladolid.mx.

Su cumplimiento garantiza una evolución estable, escalable y coherente con el Blueprint.

# CAPÍTULO 5

# Dependencias y Arquitectura de Integración

## 5.1 Objetivo

El presente capítulo establece las dependencias oficiales entre los diferentes componentes funcionales de Valladolid.mx y define la arquitectura mediante la cual deberán integrarse durante la Fase 2.

Su finalidad consiste en garantizar que cada capacidad se construya sobre fundamentos previamente validados, evitando inconsistencias, duplicación de lógica y dependencias circulares.

Las dependencias aquí definidas tienen carácter obligatorio.

## 5.2 Principios de Integración

Toda integración deberá respetar los siguientes principios:

- una única fuente oficial de información;

- reutilización de servicios existentes;

- desacoplamiento entre módulos;

- integración mediante contratos claramente definidos;

- seguridad basada en RLS y políticas oficiales;

- separación estricta entre datos públicos y datos administrativos.

La integración nunca deberá realizarse mediante accesos directos que vulneren la arquitectura aprobada.

## 5.3 Arquitectura General de Integración

La relación entre los principales módulos de la plataforma seguirá la siguiente estructura lógica:

CMS Studio

│

▼

Portal Empresarial

│

▼

Marketplace Público

│

├──────────────► Concierge Workspace

│                       │

│                       ▼

└──────────────► Arma tu Viaje

│

▼

Alux Intelligence

│

▼

Analytics & Observabilidad

Cada módulo únicamente podrá consumir información proveniente de los servicios autorizados por el Blueprint.

## 5.4 Dependencias Oficiales

Las dependencias mínimas de cada ola serán las siguientes:

| Ola | Depende de |
| --- | --- |
| CMS Studio | Infraestructura Fase 1 |
| Migración de Contenido | CMS Studio |
| Portal Empresarial | CMS Studio |
| Marketplace | CMS Studio + Portal Empresarial |
| Sistema de Reputación | Marketplace |
| Concierge Workspace | Marketplace + Portal Empresarial |
| Arma tu Viaje | Marketplace + Concierge |
| Alux Intelligence | CMS + Marketplace + Travel Plans |
| Internacionalización | CMS + Marketplace |
| Observabilidad | Todas las olas anteriores |

No se permitirá alterar este orden sin una aprobación documental expresa.

## 5.5 Servicios Compartidos

Todos los módulos deberán reutilizar los servicios comunes definidos durante la Fase 1.

Entre ellos:

- autenticación;

- autorización;

- modelo de roles;

- RLS;

- CMS Governance;

- almacenamiento;

- traducciones;

- auditorías;

- servicios compartidos;

- componentes oficiales.

La duplicación de servicios queda prohibida.

## 5.6 Flujo Oficial de Integración

Toda nueva capacidad deberá seguir el siguiente flujo:

- Diseño arquitectónico.

- Validación documental.

- Desarrollo.

- Integración con servicios existentes.

- Pruebas funcionales.

- QA.

- Execution Gates.

- Definition of Done.

- Actualización documental.

- Liberación de la ola.

Este flujo será obligatorio para todos los módulos de la Fase 2.

## 5.7 Escalabilidad

La arquitectura deberá permitir incorporar nuevas capacidades sin modificar las ya existentes.

Las futuras fases deberán integrarse mediante extensión y no mediante sustitución.

Todo nuevo módulo deberá reutilizar la infraestructura consolidada durante las fases anteriores.

## 5.8 Gestión de Riesgos Arquitectónicos

Antes de iniciar cualquier integración deberán evaluarse:

- dependencias técnicas;

- impacto funcional;

- impacto sobre el modelo de dominio;

- impacto en el rendimiento;

- impacto en la experiencia del usuario;

- impacto documental.

Toda desviación deberá documentarse antes de su implementación.

## 5.9 Declaración de Integración

La Arquitectura de Integración constituye el mecanismo mediante el cual todas las capacidades funcionales de Valladolid.mx operarán como un único ecosistema.

Su cumplimiento garantiza la coherencia entre módulos, la reutilización de recursos y la estabilidad de la plataforma durante toda la Fase 2.

## 5.10 Declaración Final del Documento 14.01

Con la aprobación del presente documento queda oficialmente establecido el Roadmap de construcción y la Arquitectura de Integración de la Fase 2.

A partir de este momento, todas las olas de desarrollo deberán respetar el orden de ejecución, las dependencias y las reglas de integración aquí definidas.

El siguiente documento de la Serie 14 desarrollará los criterios que determinan cuándo una ola está formalmente preparada para iniciar su construcción.

# FIN DEL DOCUMENTO 14.01

Continuar con:

14.02 – Definition of Ready & Execution Gates

Este documento desarrollará los Capítulos 6 y 7 de la Serie 14 y definirá los requisitos obligatorios que deberán cumplirse antes de iniciar y durante la ejecución de cada ola de construcción.