# 14.02 – Continuación del Documento 14.01

## Serie 14 – Blueprint Valladolid.mx

Este documento constituye la continuación directa del documento 14.01 – Phase 2 Architecture & Roadmap.

Su propósito es establecer los criterios obligatorios que deberán cumplirse antes de iniciar cualquier ola de construcción y durante su ejecución.

Documento anterior

14.01 – Phase 2 Architecture & Roadmap

Documento siguiente

14.03 – Definition of Done · QA · UAT · Release

# CAPÍTULO 6

# Definition of Ready (DoR)

## 6.1 Objetivo

El presente capítulo establece la Definition of Ready (DoR) oficial de Valladolid.mx.

Su propósito consiste en garantizar que ninguna capacidad funcional inicie su desarrollo sin cumplir previamente los requisitos mínimos de preparación técnica, documental, funcional y arquitectónica.

La Definition of Ready constituye un mecanismo preventivo.

Su objetivo no es aprobar el desarrollo terminado, sino asegurar que el desarrollo comience bajo condiciones controladas.

## 6.2 Principio Rector

Toda ola deberá demostrar que está preparada antes de iniciar.

Comenzar un desarrollo sin cumplir la Definition of Ready incrementa significativamente el riesgo de:

- deuda técnica;

- retrabajo;

- desviaciones arquitectónicas;

- incumplimiento documental;

- retrasos operativos.

Por esta razón, la DoR tendrá carácter obligatorio para toda la Serie 14.

## 6.3 Criterios Generales de Definition of Ready

Antes de iniciar una ola deberán cumplirse, como mínimo, los siguientes requisitos:

### Arquitectura

- La solución se encuentra alineada con el Blueprint.

- No contradice la Serie 13.

- Cumple la Serie 12D.

- Respeta el modelo de dominio.

- Respeta la arquitectura oficial de integración.

### Documentación

La documentación correspondiente deberá existir previamente.

Como mínimo:

- objetivo;

- alcance;

- dependencias;

- riesgos;

- criterios de aceptación;

- estrategia de integración.

### Diseño

Deberán encontrarse definidos:

- flujo funcional;

- componentes;

- navegación;

- estados;

- validaciones;

- comportamiento responsive;

- accesibilidad.

No deberán existir decisiones visuales pendientes.

### Datos

Deberán identificarse previamente:

- tablas involucradas;

- relaciones;

- RLS;

- migraciones;

- índices;

- auditorías.

No se permitirá modificar el modelo de dominio durante la implementación salvo aprobación documental.

### Integración

Toda dependencia deberá encontrarse disponible y validada.

No podrán existir dependencias “pendientes de construir”.

## 6.4 Criterios Técnicos

Antes de comenzar la implementación deberá verificarse:

- disponibilidad de APIs;

- disponibilidad de servicios;

- componentes reutilizables identificados;

- contratos definidos;

- estrategia de pruebas.

## 6.5 Declaración de Ready

Una ola únicamente podrá considerarse preparada cuando todos los criterios anteriores hayan sido verificados documentalmente.

La aprobación de la Definition of Ready constituye la autorización oficial para iniciar el desarrollo.

# CAPÍTULO 7

# Execution Gates

## 7.1 Objetivo

El presente capítulo establece los Execution Gates oficiales de la Fase 2.

Los Execution Gates constituyen los puntos formales de control mediante los cuales se verificará que cada ola cumple los requisitos técnicos, funcionales, documentales y de calidad antes de permitir la continuación del proceso de construcción.

Ninguna ola podrá avanzar mientras exista un Execution Gate pendiente de aprobación.

## 7.2 Principio Rector

Cada Gate representa una decisión formal.

El resultado posible será únicamente uno de los siguientes:

- APROBADO → La ola puede continuar.

- APROBADO CON OBSERVACIONES → La ola puede continuar, pero las observaciones deberán resolverse antes del cierre de la misma.

- RECHAZADO → La ola deberá corregirse y volver a presentarse para evaluación.

No existirán aprobaciones implícitas.

Toda aprobación deberá quedar documentada.

## 7.3 Arquitectura de los Execution Gates

Cada ola deberá superar los siguientes Gates en el orden indicado:

### Gate 1 — Arquitectura

Verifica que:

- la implementación respeta el Blueprint;

- no modifica la Serie 13;

- no contradice la Serie 12D;

- utiliza el modelo de dominio oficial;

- reutiliza la arquitectura existente.

### Gate 2 — Desarrollo

Verifica que:

- todas las funcionalidades comprometidas fueron implementadas;

- no existen desarrollos incompletos;

- no existen componentes temporales;

- no existe código experimental en producción.

### Gate 3 — Integración

Verifica que:

- los servicios funcionan correctamente entre sí;

- las dependencias fueron resueltas;

- no existen conflictos entre módulos;

- la interoperabilidad es completa.

### Gate 4 — Calidad

Verifica:

- QA funcional;

- estabilidad;

- rendimiento;

- accesibilidad;

- comportamiento responsive;

- consistencia visual.

### Gate 5 — Seguridad

Verifica:

- autenticación;

- autorización;

- políticas RLS;

- protección de datos;

- validaciones del servidor;

- auditoría de permisos.

### Gate 6 — Documentación

Verifica que fueron actualizados:

- Blueprint;

- documentación técnica;

- diagramas;

- decisiones arquitectónicas;

- historial de cambios;

- documentación de APIs y componentes.

No podrá aprobarse una ola cuya documentación no esté sincronizada con la implementación.

### Gate 7 — Release Readiness

Verifica que:

- la ola cumple el Definition of Done;

- no existen incidencias críticas abiertas;

- los riesgos residuales son aceptables;

- existe plan de reversión;

- la liberación puede realizarse de forma segura.

## 7.4 Matriz de Aprobación

| Gate | Responsable Principal | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura | Arquitecto del Blueprint | Arquitectura preservada |
| Desarrollo | Equipo de Desarrollo | Funcionalidad completa |
| Integración | Arquitectura + Desarrollo | Ecosistema integrado |
| Calidad | QA | Calidad certificada |
| Seguridad | Arquitectura | Plataforma protegida |
| Documentación | Arquitecto del Blueprint | Documentación sincronizada |
| Release | Dirección Técnica | Autorización de liberación |

## 7.5 Reglas Generales

Los Execution Gates deberán cumplir las siguientes reglas:

- ningún Gate podrá omitirse;

- ningún Gate podrá aprobarse verbalmente;

- todas las observaciones deberán documentarse;

- toda corrección deberá verificarse nuevamente;

- los Gates serán acumulativos y secuenciales.

La aprobación de un Gate no elimina la responsabilidad sobre los anteriores.

## 7.6 Gestión de Incidencias

Si un Gate resulta rechazado:

- Se documentará la causa.

- Se clasificará el impacto.

- Se emitirá un plan de corrección.

- Se implementarán las acciones necesarias.

- El Gate será evaluado nuevamente.

La siguiente ola permanecerá bloqueada hasta obtener la aprobación correspondiente.

## 7.7 Criterios de Liberación

Una ola únicamente podrá declararse concluida cuando:

- todos los Execution Gates hayan sido aprobados;

- el Definition of Done haya sido cumplido;

- la documentación oficial permanezca sincronizada;

- el Blueprint refleje el estado real de la plataforma.

## 7.8 Declaración de Control

Los Execution Gates constituyen el principal mecanismo de aseguramiento de calidad de la Fase 2.

Su cumplimiento garantiza que Valladolid.mx evolucione de forma ordenada, estable y alineada con la arquitectura oficial.

Ninguna presión de calendario, velocidad de desarrollo o necesidad operativa justificará omitir un Gate o reducir su alcance.

Este capítulo tendrá carácter obligatorio para todas las olas de construcción definidas en la Serie 14.

# FIN DEL DOCUMENTO 14.02

Continuar con:

14.03 – Definition of Done · QA · UAT · Release

Los siguientes capítulos desarrollarán el cierre formal de cada ola, los criterios de aceptación definitiva, el proceso de aseguramiento de calidad y las reglas oficiales para la liberación de funcionalidades a producción.