# 14.03 – Continuación del Documento 14.02

## Serie 14 – Blueprint Valladolid.mx

Este documento constituye la continuación directa del documento 14.02 – Definition of Ready & Execution Gates.

Su propósito es establecer los criterios oficiales mediante los cuales una ola de construcción será considerada formalmente terminada, validada y autorizada para su liberación.

Documento anterior

14.02 – Definition of Ready & Execution Gates

Documento siguiente

14.04 – Governance & Change Control

# CAPÍTULO 8

# Definition of Done (DoD)

## 8.1 Objetivo

El presente capítulo establece la Definition of Done (DoD) oficial del Blueprint Valladolid.mx.

Su finalidad consiste en definir los criterios mínimos que deberá cumplir toda capacidad funcional antes de considerarse completamente terminada.

La Definition of Done representa el criterio oficial de finalización de una ola.

Una funcionalidad implementada no implica una funcionalidad terminada.

Una funcionalidad únicamente podrá declararse concluida cuando satisfaga todos los requisitos establecidos en este capítulo.

## 8.2 Principio Rector

La conclusión de una implementación no será determinada por la finalización del desarrollo, sino por el cumplimiento integral de todos los criterios técnicos, funcionales, documentales y operativos definidos por el Blueprint.

El concepto de “Done” implica que la capacidad puede operar de forma estable dentro del ecosistema Valladolid.mx sin requerir trabajos pendientes para cumplir su propósito.

## 8.3 Componentes de la Definition of Done

Toda ola deberá demostrar el cumplimiento simultáneo de los siguientes componentes:

### Implementación

- Funcionalidad completamente desarrollada.

- Código estable.

- Sin desarrollos temporales.

- Sin funcionalidades parcialmente implementadas.

### Integración

La capacidad deberá encontrarse completamente integrada con:

- autenticación;

- autorización;

- CMS;

- servicios compartidos;

- modelo de dominio;

- arquitectura oficial.

No deberán existir integraciones pendientes.

### Calidad

La implementación deberá superar satisfactoriamente:

- pruebas funcionales;

- pruebas de integración;

- pruebas visuales;

- validaciones responsive;

- accesibilidad;

- rendimiento.

### Seguridad

Deberá verificarse:

- RLS;

- permisos;

- autenticación;

- autorización;

- validaciones del servidor;

- protección de datos.

### Documentación

Deberán actualizarse:

- Blueprint;

- documentación técnica;

- diagramas;

- historial de cambios;

- documentación de APIs;

- documentación de componentes.

La implementación y la documentación deberán permanecer sincronizadas.

## 8.4 Evidencias de Cumplimiento

Cada ola deberá generar evidencia objetiva de haber cumplido la Definition of Done.

Como mínimo deberán existir:

- registro de QA;

- validación de Execution Gates;

- documentación actualizada;

- registro de pruebas;

- confirmación de integración;

- aprobación arquitectónica.

Toda evidencia deberá conservarse como parte del historial del proyecto.

## 8.5 Declaración de Done

Una ola únicamente podrá declararse oficialmente concluida cuando todos los criterios establecidos en este capítulo hayan sido cumplidos y documentados.

La aprobación de la Definition of Done constituye la autorización para iniciar el proceso de liberación descrito en el Capítulo 9.

# CAPÍTULO 9

# Quality Assurance · User Acceptance Testing · Release Management

## 9.1 Objetivo

El presente capítulo establece el proceso oficial mediante el cual toda capacidad desarrollada durante la Fase 2 será validada, aceptada y autorizada para su liberación.

Su finalidad consiste en garantizar que ninguna funcionalidad alcance el entorno de producción sin haber superado un proceso integral de aseguramiento de calidad, aceptación funcional y autorización formal de liberación.

El proceso descrito en este capítulo tiene carácter obligatorio para todas las olas de construcción.

## 9.2 Principio Rector

La liberación de una capacidad funcional constituye una decisión de arquitectura.

No representa únicamente la finalización del desarrollo.

Una liberación implica que la funcionalidad:

- cumple el Blueprint;

- cumple la Serie 13;

- cumple la Serie 12D;

- cumple la Definition of Ready;

- cumple la Definition of Done;

- ha superado los Execution Gates;

- puede incorporarse al ecosistema sin comprometer su estabilidad.

## 9.3 Proceso Oficial de Validación

Toda ola deberá completar obligatoriamente la siguiente secuencia:

### Etapa 1 — Quality Assurance (QA)

El equipo de QA verificará:

- funcionamiento completo de la capacidad;

- estabilidad general;

- integración entre módulos;

- cumplimiento del Design System;

- consistencia visual;

- accesibilidad;

- comportamiento responsive;

- rendimiento esperado.

Toda incidencia crítica deberá corregirse antes de continuar.

### Etapa 2 — User Acceptance Testing (UAT)

El UAT verificará que la funcionalidad satisface las necesidades operativas del proyecto.

La validación incluirá:

- cumplimiento de los casos de uso definidos;

- coherencia con la experiencia del usuario;

- validación de flujos completos;

- revisión de escenarios límite;

- confirmación del comportamiento esperado.

El UAT representa la aceptación funcional del producto.

### Etapa 3 — Revisión Arquitectónica

Antes de la liberación deberá verificarse:

- preservación de la arquitectura;

- ausencia de deuda técnica crítica;

- reutilización correcta de componentes;

- cumplimiento del modelo de dominio;

- consistencia documental.

La arquitectura tendrá derecho de veto sobre cualquier liberación.

### Etapa 4 — Autorización de Release

La liberación únicamente podrá autorizarse cuando:

- QA haya sido aprobado;

- UAT haya sido aprobado;

- todos los Execution Gates hayan sido aprobados;

- la Definition of Done haya sido cumplida;

- la documentación oficial permanezca sincronizada.

## 9.4 Clasificación de Incidencias

Toda incidencia detectada durante el proceso de validación deberá clasificarse conforme a la siguiente escala:

| Nivel | Descripción | Acción |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Compromete la arquitectura, la seguridad o la estabilidad del sistema | Bloquea el Release |
| Alta | Afecta funcionalidades principales o la experiencia del usuario | Debe resolverse antes del Release |
| Media | Afecta funcionalidades secundarias sin comprometer la operación | Puede liberarse con plan de corrección aprobado |
| Baja | Ajustes menores, visuales o documentales | Se programa para una iteración posterior |

## 9.5 Criterios Oficiales de Release

Una ola únicamente podrá liberarse cuando:

- todos los criterios de la Definition of Done hayan sido cumplidos;

- todos los Execution Gates se encuentren aprobados;

- no existan incidencias críticas o altas abiertas;

- exista evidencia documental de QA y UAT;

- el Blueprint refleje el estado real de la implementación;

- exista un plan de reversión documentado para la liberación.

## 9.6 Plan de Reversión

Toda liberación deberá contar previamente con un mecanismo documentado de reversión.

El plan deberá definir:

- condiciones que obligan a revertir;

- procedimiento técnico de reversión;

- restauración de datos, cuando aplique;

- validación posterior a la reversión;

- comunicación de la incidencia.

Ninguna liberación podrá realizarse sin un plan de reversión previamente aprobado.

## 9.7 Cierre Oficial de una Ola

Una ola se considerará oficialmente cerrada únicamente cuando:

- el Release haya sido completado;

- la plataforma opere de forma estable;

- la documentación oficial haya sido actualizada;

- el historial de cambios registre la liberación;

- el Arquitecto del Blueprint confirme el cierre formal de la ola.

A partir de ese momento podrá autorizarse el inicio de la siguiente ola.

## 9.8 Mejora Continua

Finalizada cada ola deberá realizarse una revisión retrospectiva con el propósito de identificar:

- lecciones aprendidas;

- oportunidades de optimización;

- riesgos recurrentes;

- mejoras al proceso de construcción;

- recomendaciones para las siguientes olas.

Las conclusiones deberán incorporarse a la documentación del proyecto cuando resulten aplicables.

## 9.9 Declaración de Release

La liberación constituye el último acto formal del ciclo de construcción de una ola.

Su autorización confirma que la capacidad desarrollada forma parte oficialmente de la plataforma Valladolid.mx y cumple con los estándares técnicos, funcionales, visuales y documentales definidos por el Blueprint.

## 9.10 Declaración Final del Documento 14.03

Con la aprobación del presente documento queda oficialmente establecido el proceso de finalización, validación y liberación de todas las capacidades funcionales de la Fase 2.

A partir de este momento, ninguna ola podrá considerarse concluida sin haber cumplido los criterios definidos en los Capítulos 8 y 9.

# FIN DEL DOCUMENTO 14.03

Continuar con:

14.04 – Governance & Change Control

Este documento desarrollará el Capítulo 10 – Gobernanza y Control de Cambios, estableciendo las reglas permanentes para la administración, evolución y protección del Blueprint durante toda la Fase 2.