# 14.04 – Continuación del Documento 14.03

## Serie 14 – Blueprint Valladolid.mx

Este documento constituye la continuación directa del documento 14.03 – Definition of Done · QA · UAT · Release.

Su propósito es establecer el marco oficial de gobernanza mediante el cual se administrarán los cambios, las excepciones, la evolución y la protección del Blueprint durante toda la Fase 2.

Documento anterior

14.03 – Definition of Done · QA · UAT · Release

Documento siguiente

14.05 – Directivas para Lovable · Checklists · Plantillas · Glosario · Anexos

# CAPÍTULO 10

# Gobernanza y Control de Cambios

## 10.1 Objetivo

El presente capítulo establece el modelo oficial de gobernanza para la Fase 2 de Valladolid.mx.

Su finalidad consiste en garantizar que toda evolución de la plataforma preserve la arquitectura, la estabilidad operativa y la coherencia documental definidas por el Blueprint.

La gobernanza constituye el mecanismo permanente de protección del proyecto.

Ningún cambio podrá implementarse al margen de las reglas establecidas en este capítulo.

## 10.2 Principio Rector

Toda modificación deberá responder a un proceso formal de análisis, aprobación, implementación y documentación.

La evolución de la plataforma será controlada.

Nunca improvisada.

El crecimiento del proyecto deberá producirse mediante decisiones documentadas y trazables.

## 10.3 Niveles de Cambio

Toda modificación propuesta deberá clasificarse en uno de los siguientes niveles:

### Nivel I – Cambio Menor

Comprende ajustes que no modifican la arquitectura ni el comportamiento funcional del sistema.

Ejemplos:

- correcciones visuales;

- mejoras de accesibilidad;

- ajustes de textos;

- optimizaciones menores.

Estos cambios podrán aprobarse mediante el proceso simplificado de revisión.

### Nivel II – Cambio Funcional

Comprende modificaciones que alteran funcionalidades existentes sin afectar la arquitectura general.

Ejemplos:

- incorporación de nuevos formularios;

- ampliación de flujos;

- nuevos filtros;

- nuevas consultas;

- mejoras operativas.

Requieren análisis funcional, revisión arquitectónica y actualización documental.

### Nivel III – Cambio Arquitectónico

Comprende cualquier modificación que afecte:

- el modelo de dominio;

- la arquitectura de integración;

- la seguridad;

- el sistema de permisos;

- la navegación;

- la estructura del Blueprint.

Estos cambios requerirán aprobación expresa del Arquitecto del Blueprint antes de cualquier implementación.

## 10.4 Solicitud Formal de Cambio

Toda propuesta deberá documentar, como mínimo:

- descripción del cambio;

- justificación;

- beneficios esperados;

- impacto funcional;

- impacto arquitectónico;

- impacto documental;

- riesgos;

- estrategia de implementación;

- estrategia de reversión.

No podrán aprobarse solicitudes incompletas.

## 10.5 Evaluación de Impacto

Antes de autorizar un cambio deberá evaluarse su efecto sobre:

- la arquitectura;

- el modelo de dominio;

- las integraciones;

- el CMS;

- el Marketplace;

- el Portal Empresarial;

- Concierge;

- Alux;

- el Design System;

- la Serie 12D;

- la Serie 13;

- la documentación oficial.

Toda evaluación deberá quedar registrada.

## 10.6 Gestión de Versiones

Toda modificación aprobada deberá reflejarse mediante un incremento formal de versión.

Cada nueva versión deberá registrar:

- fecha;

- responsable;

- descripción;

- motivo;

- documentos afectados;

- compatibilidad con versiones anteriores.

No existirán modificaciones silenciosas.

## 10.7 Protección del Blueprint

Durante toda la Fase 2 queda prohibido:

- modificar documentos oficiales sin control documental;

- eliminar decisiones arquitectónicas aprobadas;

- duplicar componentes oficiales;

- crear soluciones paralelas;

- incorporar dependencias externas sin evaluación previa;

- romper la secuencia oficial de construcción.

Estas restricciones constituyen normas permanentes del Blueprint.

## 10.8 Auditoría de Gobernanza

Periódicamente deberá verificarse:

- cumplimiento del Blueprint;

- sincronización entre código y documentación;

- cumplimiento de la Serie 12D;

- cumplimiento de la Serie 13;

- cumplimiento de la Serie 14;

- estado de los riesgos abiertos;

- estado de las excepciones autorizadas.

Los resultados deberán incorporarse al historial documental del proyecto.

## 10.9 Declaración de Gobernanza

La gobernanza representa el mecanismo mediante el cual Valladolid.mx conservará su coherencia arquitectónica durante toda su evolución.

Toda decisión deberá preservar:

- la estabilidad del ecosistema;

- la experiencia del usuario;

- la calidad técnica;

- la integridad documental;

- la capacidad de crecimiento futuro.

La gobernanza prevalecerá sobre cualquier decisión operativa de corto plazo.

## 10.10 Declaración Final del Documento 14.04

Con la aprobación del presente documento queda oficialmente establecido el sistema de Gobernanza y Control de Cambios de la Fase 2.

A partir de este momento, toda modificación funcional, técnica, arquitectónica o documental deberá ajustarse a las disposiciones establecidas en este capítulo.

# FIN DEL DOCUMENTO 14.04

Continuar con:

14.05 – Directivas para Lovable · Checklists · Plantillas · Glosario · Anexos

El documento 14.05 cerrará oficialmente la Serie 14, proporcionando las herramientas operativas que Lovable utilizará durante toda la ejecución de la Fase 2, sin introducir nuevas normas arquitectónicas.